COORDENADORIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

RELATÓRIO DO 1º MONITORAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES DO PROCESSO CTR Nº 01/2025

PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS CONCEDIDOS À EMPRESA SOCICAM

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 0.000.000/00

PROCESSO SEI Nº 0000000000.0000000000/00

Recife, data de assinatura eletrônica

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3

2. OBJETIVO	3

3. RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES PENDENTES	3

4. RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS	7

5. CONCLUSÃO	10

ANEXO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM 01 A 22/09/2025 e 30/09/2025	12

TERMINAL DE CARUARU	12

TERMINAL DE GARANHUNS	12

TERMINAL DE RECIFE	12

# 1. INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Transportes e Rodovias da Arpe realizou vistoria nos Terminais Rodoviários Intermunicipais concedidos com o objetivo de verificar as condições operacionais, de conservação, de manutenção e de segurança dos referidos terminais, conforme Contrato de Serviço Público Nº 1.041.080/10, firmado entre o Governo do Estado, representado pela Secretaria de Transportes (SETRA) e a SOCICAM - Administração, Projetos e Representações Ltda. A ação foi no dia 12/06/2025, exclusivamente no Terminal Rodoviário do Recife - TIP e nos dias 26/04/2025 a 01/05/2043, nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada e Petrolina. As visitas técnicas foram realizadas pela equipe formada por Alcides Vieira e Enildo Manoel.

Neste Relatório de Fiscalização foram observadas as condições de conservação, limpeza e higiene das áreas de embarque e desembarque, dos sanitários, as condições do pavimento das vias de circulação interna, a infraestrutura oferecida, os locais de estocagem de veículos, a segurança e o atendimento ao usuário, bem como toda estrutura para funcionamento dos terminais. A equipe da Arpe conversou com os responsáveis pelos seis terminais que forneceram informações complementares à fiscalização, principalmente sobre a implantação dos sistemas contra incêndio.

# 2. OBJETIVO

Este Relatório do 1º Monitoramento objetiva apresentar os resultados das vistorias acerca das Não Conformidades pendentes registradas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional nº 01/2025 (Doc. SEI nº 12345678.0), referentes aos Terminais Rodoviários Intermunicipais dos municípios de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Recife, conforme o cronograma de atividades encaminhado pela Concessionária SOCICAM.

# 3. RESULTADO DAS VISTORIAS DAS NÃO CONFORMIDADES PENDENTES

Estão registrados para cada Terminal Rodoviário os resultados da verificação pela Arpe das ações desenvolvidas pela SOCICAM, constante da Carta SAP/PER/ARPE N° 001/2025;002/2025, para solucionar as Não Conformidades ainda pendentes apresentadas no Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional ARPE/CTR nº 01/2025.

3.1 - TERMINAL DE ARCOVERDE (ARC)

3.2 - TERMINAL DE CARUARU (CAR)

Não Conformidade CAR 01 - CAR 01 – Área precisando de capinação no pátio de manobras do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Área precisando de capinação no pátio de manobras

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 04 - CAR 04 – Área precisando de capinação no terreno lateral do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Área precisando de capinação no terreno lateral do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 05 - CAR 05 – Área com infiltração na fachada lateral do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Área com infiltração na fachada lateral do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 06 - CAR 06 – Pintura desgastada no muro e na grade do pátio de manobra no Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada no muro e na grade do pátio de manobra no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 07 - CAR 07 – Pintura desgastada no muro lateral no Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada no muro lateral no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 08 - CAR 08 – Vidraças na parte administrativa precisando de limpeza no Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Vidraças na parte administrativa precisando de limpeza

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 09 - CAR 09 – Meio-fio desgastado na entrada do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Meio-fio desgastado na entrada do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 10 - CAR 10 – Rampa para PCD desgastada no Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Rampa para PCD desgastada no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade CAR 11 - CAR 11 – Desgaste do pavimento na rampa de carga e descarga na entrada do Terminal de Caruaru

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Desgaste do pavimento na rampa de carga e descarga na entrada do Terminal

Análise da ARPE: N/A

3.3 - TERMINAL DE GARANHUNS (GAR)

Não Conformidade GAR 07 - GAR 07 – Pintura desgastada no muro da lateral do Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada no muro da lateral do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade GAR 08 - GAR 08 –Pintura desgastada do muro do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada do muro do pátio de manobras no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade GAR 09 - GAR 09 – Pintura desgastada das colunas da entrada do Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada das colunas da entrada do Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade GAR 10 - GAR 10 – Pintura desgastada nas colunas da fachada do lado do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada nas colunas da fachada do lado do pátio de manobras no Terminal

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade GAR 11 - GAR 11 – Pintura desgastada na parede lateral direita no Terminal de Garanhuns

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura desgastada na parede lateral direita no Terminal

Análise da ARPE: N/A

3.4 - TERMINAL DE PETROLINA (PET)

3.5 - TERMINAL DE RECIFE (TIP)

Não Conformidade TIP 01 - TIP 01- Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque do Terminal de Recife (TIP)

Informação da SOCICAM: A SOCICAM informou que o serviço estava em andamento com a equipe interna de manutenção, com previsão de conclusão em setembro de 2025 (Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025).

Constatação: Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque

Análise da ARPE: Não Conformidade pendente. Recomenda-se que a SOCICAM encaminhe comprovação de conclusão desses serviços, que se encontram em atraso considerando a informação da SOCICAM constante da Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025.

Não Conformidade TIP 02 - TIP 02 – Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP) associada a três Não Conformidades.
TIP 02.1 - TIP 02.1 – Espelho oxidado
TIP 02.2 - TIP 02.2 Barra oxidada em torno da pia
TIP 02.3 - TIP 02.3 -Barra de apoio vertical oxidada

Informação da SOCICAM: A SOCICAM informou que os serviços estavam em andamento com prazo previsto para julho/2025 (Carta SAP/PER/ARPE N° 002/2025).

Constatação: Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)

Análise da ARPE: Não Conformidade sanada.

Não Conformidade TIP 04 - TIP 04 – Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP)

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP).

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade TIP 05 - TIP 05 – Pintura do meio-fio desgastada na área de circulação e manobra dos ônibus no pátio interno do Terminal de Recife (TIP)

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Pintura do meio-fio desgastada na área de circulação e manobra dos ônibus

Análise da ARPE: N/A

Não Conformidade TIP 06 - TIP 06 – Falta de manutenção adequada na infraestrutura do ponto de embarque e desembarque dos ônibus urbanos da RMR e na sinalização horizontal (faixa de pedestre) na entrada do Terminal de Recife (TIP), que se associa a duas Não Conformidades.
TIP 06.1 - TIP 06.1 - Parada de ônibus com pintura desgastada,
TIP 06.2 - TIP 06.2 – Faixa de pedestre com pintura desgastada

Informação da SOCICAM: N/A

Constatação: Falta de manutenção adequada na infraestrutura do ponto de embarque e desembarque.

Análise da ARPE: N/A

# 4. RESUMO DA SITUAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES MONITORADAS

| TERMINAL | NÃO CONFORMIDADE RELATÓRIO ARPE/CTR 01/2025 | INFORMAÇÃO SOCICAM Carta SAP/PER/ARPE 001/2025 002/2025 | VISTORIA DA ARPE 01 A 22/09/2025 e 30/09/2025 | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARUARU (CAR) | CAR 01 - CAR 01 – Área precisando de capinação no pátio de manobras do Terminal de Caruaru | LOREM IPSUM | 09/06/2025 | PENDENTE |
|  | CAR 04 - CAR 04 – Área precisando de capinação no terreno lateral do Terminal de Caruaru | LOREM IPSUM | 09/06/2025 | PENDENTE |
|  | CAR 05 - CAR 05 – Área com infiltração na fachada lateral do Terminal de Caruaru | N/A | 09/06/2025 | PENDENTE |
|  | CAR 06 - CAR 06 – Pintura desgastada no muro e na grade do pátio de manobra no Terminal de Caruaru | N/A | 09/06/2025 | PENDENTE |
|  | CAR 07 - CAR 07 – Pintura desgastada no muro lateral no Terminal de Caruaru | N/A | 09/06/2025 | PENDENTE |
|  | CAR 08 - CAR 08 – Vidraças na parte administrativa precisando de limpeza no Terminal de Caruaru | N/A | 09/06/2025 | PENDENTE |
|  | CAR 09 - CAR 09 – Meio-fio desgastado na entrada do Terminal de Caruaru | N/A | 09/06/2025 | PENDENTE |
|  | CAR 10 - CAR 10 – Rampa para PCD desgastada no Terminal de Caruaru | N/A | 09/06/2025 | PENDENTE |
|  | CAR 11 - CAR 11 – Desgaste do pavimento na rampa de carga e descarga na entrada do Terminal de Caruaru | N/A | 09/06/2025 | PENDENTE |
| GARANHUNS (GAR) | GAR 07 - GAR 07 – Pintura desgastada no muro da lateral do Terminal de Garanhuns | LOREM IPSUM | 12/06/2025 | PENDENTE |
|  | GAR 08 - GAR 08 –Pintura desgastada do muro do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns | LOREM IPSUM | 12/06/2025 | PENDENTE |
|  | GAR 09 - GAR 09 – Pintura desgastada das colunas da entrada do Terminal de Garanhuns | N/A | 12/06/2025 | PENDENTE |
|  | GAR 10 - GAR 10 – Pintura desgastada nas colunas da fachada do lado do pátio de manobras no Terminal de Garanhuns | N/A | 12/06/2025 | PENDENTE |
|  | GAR 11 - GAR 11 – Pintura desgastada na parede lateral direita no Terminal de Garanhuns | N/A | 12/06/2025 | PENDENTE |
| RECIFE (TIP) | TIP 01 - TIP 01- Infiltração em coluna de sustentação da estrutura metálica da área de embarque e desembarque do Terminal de Recife (TIP) | LOREM IPSUM | 18/06/2025 | PENDENTE |
|  | TIP 02 - TIP 02 – Falta de manutenção adequada no banheiro feminino para PCD localizado no primeiro andar do Terminal de Recife (TIP) associada a três Não Conformidades. TIP 02.1 - TIP 02.1 – Espelho oxidado TIP 02.2 - TIP 02.2 Barra oxidada em torno da pia TIP 02.3 - TIP 02.3 -Barra de apoio vertical oxidada | LOREM IPSUM | 18/06/2025 | PARCIALMENTE SANADA |
|  | TIP 04 - TIP 04 – Porta com avaria no banheiro feminino do primeiro andar do Terminal de Recife (TIP) | lalala | 18/06/2025 | PENDENTE |
|  | TIP 05 - TIP 05 – Pintura do meio-fio desgastada na área de circulação e manobra dos ônibus no pátio interno do Terminal de Recife (TIP) | hahaha | 18/06/2025 | PENDENTE |
|  | TIP 06 - TIP 06 – Falta de manutenção adequada na infraestrutura do ponto de embarque e desembarque dos ônibus urbanos da RMR e na sinalização horizontal (faixa de pedestre) na entrada do Terminal de Recife (TIP), que se associa a duas Não Conformidades. TIP 06.1 - TIP 06.1 - Parada de ônibus com pintura desgastada, TIP 06.2 - TIP 06.2 – Faixa de pedestre com pintura desgastada | pipipip | 18/06/2025 | PENDENTE |

# 5. CONCLUSÃO

Diante das constatações apontadas neste 1.0º Relatório de Monitoramento do Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional CTR 01/2025, referente às vistorias técnicas realizadas no período de 01 A 22/09/2025 e 30/09/2025, solicitamos seu envio para a SOCICAM para que sejam informados das Não Conformidades.

Recife, 19/11/2025.

Débora Marcolino

Analista de Regulação

Matrícula: n°0000001/00

Enildo Manoel

Analista de Regulação

Matrícula: n°000002/00

Ciente.

Maria Ângela Albuquerque de Freitas

Coordenadora de Transportes e Rodovias

Matrícula: nº209640/01

# ANEXO - MEMORIAL FOTOGRÁFICO - VISTORIAS REALIZADAS EM 01 A 22/09/2025 e 30/09/2025

Apresenta-se, a seguir, evidências fotográficas das Não Conformidades pendentes do Relatório de Fiscalização Técnico-Operacional Arpe/CTR nº 01/2025 para os Terminais Rodoviários de Passageiros concedidos à SOCICAM nas cidades de Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Arcoverde.

## TERMINAL DE CARUARU

## TERMINAL DE GARANHUNS

## TERMINAL DE RECIFE